# Text boxes

1﹒就預定修建校舍提出修建緣起構想

2﹒完成可行性評估及先期規劃構想書；確認設計需求、總體概算及預定期程

3﹒送請校規會之「校舍興建及整修小組」審查後，並提報「校園規劃及興建委員會」審議

4a﹒總務處依決議內容，分別進行專業技師遴選作業，完成細部規劃設計與預算概估

4b﹒依會計室【年度預算流程】編列預算

主辦：會計室

總務處

協辦：使用單位

5﹒法定預算通過；完成細部設計

6﹒辦理發包施工事宜

校舍修建申請程序流程圖

7﹒完工、驗收、啟用

主辦：總務處

協辦：使用單位

監辦：會計室

2-3﹒修建概算金額新台幣500萬以上

主辦：使用單位

協辦：總務處

【工作小組】

主辦：總務處

協辦：使用單位

3-4a﹒提報「校務基金管理委員會」審議

主辦：使用單位

協辦：總務處

主辦：使用單位(預算)

協辦：總務處

會計室

主辦：總務處

協辦：使用單位

監辦：會計室

3-4b﹒修建概算金額新台幣5,000萬元以上

主辦：總務處

依教育部「新興工程計畫擬定與經費編列程序」辦理

主辦：使用單位

依「採購或修繕100萬元(含)以上資本設備(不含電腦、圖書)申請作業流程」辦理

否

是

否

是

主辦：使用單位

協辦：總務處

會計室

否

是

主辦：使用單位

依「校舍整修要點」辦理

完成「校舍整修申請表」

- 民國95年5月23日第88次校園規劃及興建委員會通過。

- 本流程圖經「校園規劃及興建委員會」通過，由  校長公布後實施，修正時亦同。